

 ***Senaste Nytt från augustimötet i BRF Eken 2017

Hissar***Startdag för hissrenoveringen blir som vi tidigare meddelat måndagen
**den 4 september**. Vi kommer att lägga ett informationsblad i varje brev-
låda 2 veckor innan start i varje hus, som ett ”kom-i-håg” med alla detaljer som vi vill meddela. Har du några frågor eller idéer som är bra att infor-
mera om, så meddela det till någon i styrelsen.
De två första veckorna är hissen helt avstängd och trappan är enda vägen
att komma ut. Rollatorer kan parkeras i soprummen, som kommer att vara
olåsta. Därför bra att märka sin rollator med namn.
Vi kommer att placera ut en stol på plan 3 och 4 som ”vilstol” mellan våningsplanen.
Hissrenoveringen kommer att starta i Sommarvägen 19, ordningen därefter
blir nr Sommarvägen 21, Tvärvägen 8, Tvärvägen 10, Sommarvägen 25, Sommarvägen 27.

ManKan Hiss AB som utför renoveringen räknar med att det tar cirka
4 veckor för varje hus.

***Lokalen i 27:an***Riksbyggens representant i styrelsen kommer ombesörja att lokalen utrustas med anpassat brandlarm innan vi går vidare med möbleman
och annan utrustning.

***Nedskräpning***Tyvärr kan vi se att nedskräpning i vårt område ökar. Godispapper, chips-
påsar, rester av snabbmat samt även hela soppåsar med matsopor läggs
i våra papperskorgar. Vi hjälps åt att plocka bort och plocka upp (eller säga
till) och försöker hindra att området ser skräpigt ut.

 ***Styrelsen***